## Slide 1
1. DX LV3 과제 진행현황
TV UHD1 PJT
원종권S, 임지원Y
2023.11.23
 | 금주 | 차주
진행 현황 | 1. 웹캠 설치 조건 최적화 진행 -. UHD급 웹캠 및 삼각대 입고 및 설치 완료 -. 웹캠 높이 및 각도에 따른 판정 성능 유의차 검증 → 높이 및 각도에 따른 유의차가 존재하여 최적조건 검증 중 → 높이 및 각도 편차에 따른 성능 유의차를 최소화 하기 위해 Data Set을 통한 개선이 필요할 것으로 추정 -. 측정 거리에 따른 판정 성능 유의차 검증 : 1.5m에서 판정성능이 가장 좋은 것으로 추정됨 → 실제 라인 환경 감안하여 판정 거리의 개선이 가능한지 확인 필요 2. Roboflow Data Set 개선 작업 진행_원종권S -. Creo 내에서 View type을 shading with reflections, 색상을 유사하게 설정하여 판정 Data Set 구성 -. 팀내 23Y 개발모델 전체에 대한 Data Set 구성 진행 중(1/63 완료, 연내 구성 완료 예정) -. Data Set 구성 완료 후 현물검증 진행 및 판정 정확도 개선작업 필요 3. 양불 판정 프로그램 UI 구축작업 진행_임지원Y -. Qt5, Qt5 Designer를 활용하여 초기 UI 구상 완료 및 편의성 증대를 위한 개선작업 진행 -. UI 내 일부 기능 구현 완료 : Combo Box를 활용한 모델명 선택, PC 카메라선택 등 -. Yolov5 판정 시스템간 연동을 위한 별도 코딩작업 필요(연내 완료 목표) 4. 초기 판정 모델 실장님 보고 완료(11/16) | 1. 불량 판정 System의 업체 배포용 가이드 작성_원종권S -. 12/12일로 예정된 실장님 IN 출장 이전 업체 설명을 위한 가이드 작성 예정 -. 판정 System의 사용 방법, 개선 효과, 업체 지원 필요사항 등 기입 2. 웹캠 설치 조건 최적화 진행_원종권S -. 측정 거리, 높이, 각도별 성능차이 비교 → 카메라 설치 조건 지속 개선 및 설치 메뉴얼 작성 3. Data Set 개선 및 판정 정확도 증대 작업 진행_원종권S -. Roboflow를 통한 Data Set의 지속 개선을 통해 판정 정확도 증대 -. 팀내 23Y 개발모델 전체에 대한 Data Set 구성(연내 구성 완료 예정) 4. 양불 판정 프로그램의 UI 개선작업 진행_임지원Y -. Qt5 를 활용하여 UI 개선 작업 진행 -. 구성된 UI 기능 구현과 Yolov5 판정 시스템간 연동을 위한 별도 코딩작업 진행
주요 이슈 |  |